CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário

Recife

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BusConNect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário

Projeto interdisciplinar apresentado no Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas ADS 5N, como pré-requisito avaliativo para a obtenção parcial da 2º avaliação do semestre.

Fomentador: Profº.:  Pricylla Santos Cavalcante do Nascimento

Recife

2026

SUMÁRIO

1 MODELAGEM DO NEGÓCIO	5

1.1 Canvas Proposta de Valor	5

1.2 Lean Canvas	6

2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	7

2.1 Justificativa do projeto	7

2.2 Objetivo do projeto	8

2.3 Produto e principais requisitos	8

2.4 Marcos	9

2.5 Premissas	9

2.6 Equipe	9

2.7 Restrições	10

2.8 Riscos	10

2.9 Orçamento	10

3 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO	11

3.1 Descrição do escopo do projeto	11

3.2 Entregas	11

3.3 Critérios de aceitação	12

3.4 Tecnologias utilizadas	12

3.4.1 Front-end	13

3.4.2 Back-end	13

3.4.3 Banco de dados	13

3.5 Exclusões do projeto	13

4 DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	14

4.1 Requisitos do sistema	14

4.1.1 Introdução	14

4.1.2 Identificação dos requisitos	14

4.1.3 Prioridades dos requisitos	15

4.2 Descrição geral do sistema	15

4.3 Requisitos funcionais (Casos de uso)	16

4.4 Requisitos não funcionais	18

4.5 Glossário	20

4.6 Matriz de rastreabilidade horizontal	20

5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	21

5.1 Frequência de avaliação do orçamento	21

5.2 Administração do plano de gerenciamento de custos	21

5.2.1 Responsável pelo plano	21

5.3 Detalhamento dos custos – recursos	22

5.4 Custos de infraestrutura (mensal)	22

5.5 Custos operacionais (mensal)	22

5.6 Análise financeira	23

6 RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE	24

6.1 Introdução	24

6.2 Teste de usabilidade	24

6.2.1 Objetivo	24

6.2.2 Participantes	25

6.2.3 Cenário de teste	25

6.2.4 Tarefas	25

6.2.5 Observações dos usuários	25

6.2.6 Respostas dos usuários	26

6.2.7 Análise dos resultados	26

6.3 Casos de teste	26

6.4 Conclusão dos testes	32

REFERÊNCIAS	33

GLOSSÁRIO	34

# 1 MODELAGEM DO NEGÓCIO

O projeto BusConnect detalha sua estratégia por meio de modelagem visual. A conexão entre as necessidades dos usuários e as soluções propostas é apresentada a seguir através do Canvas Proposta de Valor e do Lean Canvas.

## 1.1 Canvas Proposta de Valor

| Perfil do cliente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarefas | Dores | Ganhos |
| Saber horários e rotas do ônibus | Falta de controle sobre o fluxo de passageiros | Transparência de horários e rotas |
| Assegurar vaga no transporte diariamente | Organização informal via WhatsApp | Centralização das informações em canal oficial |
| Dashboard de gestão para prefeituras | Incerteza de vagas no ônibus | Organização e ordem no fluxo de embarque |
| Monitorar a localização do ônibus | Falta de aviso sobre alterações repentinas | Vaga garantida no transporte |
|  | Falta de clareza sobre horários e rotas | Comunicação imediata de imprevistos |

| Proposta de valor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produtos / serviços | Aliviadores de dores | Criadores de ganhos |
| App de transporte universitário | Informação unificada | Otimização do tempo de estudo e lazer |
| Central de itinerários digital | Fim da incerteza de horários | Autonomia na gestão da rotina |
| Painel de horários em tempo real | Priorização por reserva de assento | Assento reservado |
| Sistema de reserva de assentos | Controle de ocupação dos veículos | Redução do risco de evasão acadêmica |
| Dashboard de gestão para prefeituras | Alertas de imprevistos em tempo real | Descanso para maior rendimento acadêmico |

## 1.2 Lean Canvas

| Projetado para: BusConnect |  | Data: 09/03/2026 | Versão: 1.0 | Projetado por: Equipe do Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema | As prefeituras disponibilizam transporte para estudantes universitários, mas não possuem controle sobre a quantidade real de alunos do serviço. Atualmente, a organização é realizada de forma informal, dependendo de enquetes via WhatsApp. Concorrência - Direta: Sistemas governamentais de transporte estudantil. - Indireta: Métodos informais (grupos de WhatsApp). |  |  |  |
| Solução | Um site para visualização e gestão do transporte universitário: Consulta de itinerários, Cadastro de alunos, Gestão de capacidade, Reserva de vagas. |  |  |  |
| Proposta Única de Valor | Otimizar a logística do transporte universitário: gestão para a prefeitura e previsibilidade para o estudante. |  |  |  |
| Vantagem Injusta | Territorialidade local, Parcerias oficiais com prefeituras /universidades, Controle de lotação adaptado, Conexão da plataforma com a rotina dos motoristas. |  |  |  |
| Segmento de Clientes | - Detêm a frota - Prefeituras e secretarias de educação / transporte. - Usuários finais - Estudantes universitários. - Usuários operacionais - Motoristas, Operadores da frota. |  |  |  |
| Métricas Chave | Taxa de alunos cadastrados / ativos, Índice de ocupação da frota, Volume de Municípios / Instituições atendidas, Taxa de ocupação dos ônibus, Feedback e satisfação dos usuários. |  |  |  |
| Canais | Reuniões com secretarias, Apresentações / demos do sistema, Email / telefone, Eventos / feiras de educação e tecnologia, QR codes nos ônibus e redes sociais. |  |  |  |
| Estrutura de Custos | Manutenção, Hospedagem, Divulgação. |  |  |  |
| Fluxos de Receita | Assinatura Mensal Gestão e monitoramento da frota para prefeituras, permitindo ajustes com base na demanda real dos estudantes e reduzindo gastos com viagens desnecessárias e ônibus vazios. Relatórios Analíticos de Mobilidade Venda de pacotes de dados estatísticos (anonimizados) para a Secretaria de Planejamento / Urbanismo. |  |  |  |

# 2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário

Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte

Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/03/2026 | Willian Silva - Analista de Requisitos | Elaboração do termo de abertura do projeto |

## 2.1 Justificativa do projeto

O transporte universitário oferecido por prefeituras enfrenta desafios relacionados à organização, controle de vagas e acompanhamento dos estudantes. A ausência de um sistema informatizado compromete a gestão, podendo gerar superlotação, falhas no controle de presença e baixa visibilidade do serviço.

Diante disso, propõe-se o desenvolvimento de uma solução tecnológica para gerenciar estudantes, veículos, motoristas e itinerários, garantindo maior organização, segurança e transparência.

A plataforma permitirá o controle de reservas, monitoramento da ocupação e registro de presença, contribuindo para a melhoria da gestão do transporte.

## 2.2 Objetivo do projeto

Desenvolver um sistema web para gestão do transporte universitário, permitindo o controle de estudantes, ônibus, motoristas, itinerários, reservas de vagas e registro de presença.

Objetivos específicos:

- Permitir cadastro e autenticação de usuários.

- Implementar reserva de vagas.

- Controlar capacidade dos veículos.

- Gerenciar itinerários.

- Registrar presença dos estudantes.

- Gerar relatórios.

- Garantir interface simples e acessível.

## 2.3 Produto e principais requisitos

O produto será uma plataforma web para gestão do transporte universitário, permitindo o controle de usuários, veículos, itinerários e reservas.

Principais requisitos:

- Cadastro e autenticação de usuários.

- Cadastro de estudantes, motoristas e ônibus.

- Gerenciamento de itinerários.

- Consulta de itinerários.

- Reserva e cancelamento de vagas.

- Controle de capacidade dos ônibus.

- Monitoramento da ocupação.

- Registro de presença (ida e volta).

- Geração de relatórios.

- Interface responsiva.

- Armazenamento seguro de dados.

## 2.4 Marcos

- Definição do projeto.

- Levantamento de requisitos.

- Modelagem do sistema.

- Desenvolvimento do MVP.

- Testes.

- Entrega final.

## 2.5 Premissas

- O sistema será utilizado por estudantes, administradores e motoristas.

- Será desenvolvido como aplicação web.

- Os dados serão inseridos pelos usuários.

- Serão utilizadas tecnologias modernas.

## 2.6 Equipe

| Nome Completo | Matrícula | Função |
| --- | --- | --- |
| Heleno José da Silva Junior | 2023171605 | Gerente de Projeto |
| Willian Silva | 2023163741 | Analista de Requisitos |
| Thaís Mirelle Silva | 2023283091 | UX Designer |
| Victor Alexandre Hermínio de Lima | 2023278378 | UX Designer |
| Natan José de Araújo | 2023277966 | Dev. de Banco de Dados |
| Mateus Paz de Oliveira | 2023176015 | Dev. de Banco de Dados |
| Lukas Rodrigues da Silva | 2023278620 | Dev. Front-End |
| Alesson Felipe Crispiniano de Barros | 2021127732 | Dev. Front-End |
| Gabriel Victor Araújo Vieira | 2021135249 | Dev. Back-End |
| Alan Hugo Lins Barbosa | 2023281175 | Dev. Back-End |
| Gabriel Lucas Silva de Melo | 2023278970 | Technical Speaker |

## 2.7 Restrições

- Prazo limitado ao período acadêmico.

- Recursos financeiros limitados.

- Foco inicial no MVP.

- Dependência de dados externos.

## 2.8 Riscos

- Erros no controle de vagas podem gerar inconsistência.

- Falhas no registro de presença podem comprometer o controle operacional.

## 2.9 Orçamento

O projeto será desenvolvido como iniciativa acadêmica, utilizando ferramentas gratuitas ou de código aberto.

Custos previstos:

- Hospedagem em nuvem (opcional).

- Ferramentas de desenvolvimento.

- Infraestrutura de testes.

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |

# 3 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário

Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte

Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/03/2026 | Willian Silva - Analista de Requisitos | Elaboração da declaração de escopo |

## 3.1 Descrição do escopo do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento da plataforma web BusConnect, voltada para a gestão do transporte universitário oferecido por prefeituras. O sistema permitirá o cadastro de estudantes, motoristas e ônibus, além do gerenciamento de itinerários com horários de ida e volta. Os estudantes poderão consultar itinerários e reservar vagas, respeitando a capacidade dos veículos. A plataforma contará com um painel administrativo para visualização de dados, monitoramento da ocupação e geração de relatórios. Também será possível realizar o controle de presença dos estudantes, registrando participação nas viagens. O sistema garantirá a consistência das informações, evitando duplicidade e excesso de vagas.

## 3.2 Entregas

O projeto será desenvolvido por meio de entregas parciais e finais, permitindo validação contínua e ajustes ao longo do processo. As entregas incluem documentação, modelagem, protótipo, desenvolvimento do MVP, testes e versão final do sistema.

| Entrega | Descrição | Data Prevista |
| --- | --- | --- |
| Documento de Abertura do Projeto (TAP) | Documento inicial contendo definição do projeto, objetivos, justificativa e escopo geral. | 18/03/2026 |
| Documento de Levantamento de Requisitos | Documento contendo requisitos funcionais, não funcionais, glossário e matriz de rastreabilidade. | 25/03/2026 |
| Modelagem do Sistema | Elaboração dos casos de uso detalhados, diagramas UML e estrutura do sistema. | 30/03/2026 |
| Protótipo Visual (Wireframe) | Interface representando as principais telas do sistema. | 05/04/2026 |
| Desenvolvimento do MVP | Implementação das funcionalidades principais do sistema. | 15/04/2026 |
| Testes do Sistema | Validação das funcionalidades implementadas. | 17 a 18/04/2026 |
| Ajustes e Versão Final | Correções e melhorias após testes. | 19/04/2026 |
| Entrega Final do Projeto | Apresentação do sistema completo. | 20 a 24/04/2026 |

## 3.3 Critérios de aceitação

- O sistema deve implementar as funcionalidades mínimas do MVP: cadastro, autenticação, consulta de itinerários, reserva de vagas e controle de presença.

- A interface deve ser simples e intuitiva.

- As funcionalidades devem atender aos requisitos definidos.

- O sistema deve respeitar o limite de capacidade dos ônibus.

- Não devem existir falhas críticas.

- O sistema deve ser validado por testes.

- A entrega inclui sistema funcional e documentação completa.

## 3.4 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema BusConnect, foram utilizadas tecnologias modernas com foco em desempenho, segurança e facilidade de manutenção.

### 3.4.1 Front-end

Desenvolvido com Vue.js e Vite, permitindo a criação de interfaces dinâmicas, responsivas e de alto desempenho.

### 3.4.2 Back-end

Desenvolvido em Java 21 com Spring Boot, utilizando:

- Spring Web (API REST).

- Spring Security (autenticação e autorização).

- Spring Data JPA (persistência de dados).

- Maven (gerenciamento de dependências).

### 3.4.3 Banco de dados

Utilizado o MySQL, garantindo armazenamento seguro e estruturado das informações.

## 3.5 Exclusões do projeto

Ficam fora do escopo do projeto:

- Aplicativo mobile nativo.

- Integração com sistemas externos.

- Pagamento online.

- Monitoramento em tempo real (GPS).

- Uso de inteligência artificial.

- Suporte técnico pós-entrega.

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |

# 4 DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário

Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte

Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/03/2026 | Willian Silva - Analista de Requisitos | Elaboração da especificação de requisitos |

## 4.1 Requisitos do sistema

### 4.1.1 Introdução

O presente documento tem como objetivo descrever os requisitos do sistema BusConnect, uma plataforma web voltada para a gestão do transporte universitário.

O sistema foi concebido para atender à necessidade de organização e controle do transporte de estudantes, permitindo o gerenciamento de informações relacionadas a usuários, veículos, motoristas e itinerários. Este documento apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, servindo como base para o desenvolvimento, validação e implementação da solução proposta.

### 4.1.2 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir: [nome da subseção. identificador do requisito] Por exemplo, o requisito funcional [Cadastrar Cliente.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Cadastro de Cliente”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

### 4.1.3 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- Essencial - é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- Importante - é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- Desejável - é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

## 4.2 Descrição geral do sistema

O sistema BusConnect tem como objetivo informatizar o gerenciamento do transporte universitário, proporcionando maior controle, organização e eficiência no processo. A plataforma permitirá o cadastro de estudantes, motoristas e ônibus, além do gerenciamento de itinerários com horários definidos. Os estudantes poderão acessar o sistema para consultar os itinerários disponíveis e realizar a reserva de vagas nos ônibus, respeitando o limite de capacidade de cada veículo. O sistema também contará com funcionalidades administrativas, permitindo o acompanhamento da ocupação dos ônibus, gerenciamento das informações cadastradas e controle de presença dos estudantes nas viagens de ida e volta. Dessa forma, o sistema busca substituir processos manuais por uma solução digital, garantindo maior confiabilidade das informações e melhor gestão do transporte.

## 4.3 Requisitos funcionais (Casos de uso)

[RF001] Cadastro de Estudante

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de estudantes que utilizam o transporte universitário, registrando informações como: nome completo, instituição de ensino, curso, telefone para contato e endereço.

[RF002] Autenticação de Usuário

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes e administradores realizem login na plataforma utilizando credenciais previamente cadastradas, garantindo acesso seguro às funcionalidades do sistema.

[RF003] Cadastro de Ônibus

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que administradores realizem o cadastro de ônibus da frota municipal, informando dados como: identificação do veículo, capacidade máxima de passageiros, placa e motorista responsável.

[RF004] Cadastro de Motorista

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de motoristas responsáveis pelos veículos do transporte universitário, registrando nome completo, telefone e vínculo com a prefeitura.

[RF005] Cadastro de Itinerários

Prioridade: 🔴Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que administradores cadastrem itinerários do transporte universitário, informando cidade de origem, destino, horários de saída e retorno, além do veículo associado.

[RF006] Consulta de Itinerários

Prioridade: 🔴Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes consultem os itinerários disponíveis, incluindo horários, destinos e veículos disponíveis para o transporte universitário.

[RF007] Reserva de Vagas no Transporte

Prioridade: 🔴Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes reservem vagas nos ônibus disponíveis para determinado itinerário, respeitando o limite de capacidade do veículo.

[RF008] Controle de Capacidade do Ônibus

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve controlar automaticamente a quantidade de vagas disponíveis em cada ônibus, impedindo novas reservas quando a capacidade máxima do veículo for atingida.

[RF009] Cancelamento de Reserva

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que estudantes cancelem reservas realizadas.

[RF010] Painel Administrativo

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve disponibilizar um painel administrativo para gestores da prefeitura, permitindo visualizar estudantes cadastrados, itinerários ativos, reservas realizadas.

[RF011] Geração de Relatórios de Ocupação

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve gerar relatórios com dados de ocupação dos ônibus, número de estudantes cadastrados e utilização dos itinerários.

[RF012] Visualização da Taxa de Ocupação

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve apresentar indicadores de ocupação dos ônibus, permitindo que gestores identifiquem rotas com baixa ou alta demanda.

[RF013] Controle de Presença

Prioridade: 🔴 Essencial ⚪ Importante ⚪ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador realize a chamada dos estudantes, registrando a presença ou ausência em cada viagem, tanto na ida quanto na volta.

## 4.4 Requisitos não funcionais

[RNF001] Segurança de Acesso

O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados possam acessar funcionalidades restritas, como cadastro de itinerários e gestão da frota.

[RNF002] Proteção de Dados

O sistema deve garantir a proteção dos dados pessoais dos estudantes, armazenando informações de forma segura e respeitando princípios da privacidade de dados.

[RNF003] Usabilidade

O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, permitindo que estudantes e gestores utilizem a plataforma sem necessidade de treinamento avançado.

[RNF004] Desempenho

O sistema deve responder às solicitações dos usuários em no máximo 3 segundos, garantindo boa experiência de uso.

[RNF005] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, permitindo acesso contínuo aos usuários.

[RNF006] Compatibilidade

O sistema deve ser acessível através dos principais navegadores web, como:

- Google Chrome.

- Microsoft Edge.

- Mozilla Firefox.

[RNF007] Responsividade

A interface do sistema deve ser responsiva, permitindo acesso por dispositivos móveis, tablets e computadores.

[RNF008] Escalabilidade

O sistema deve ser capaz de suportar aumento no número de usuários sem perda significativa de desempenho.

[RNF009] Integridade de Dados

O sistema deve garantir consistência das informações armazenadas, evitando duplicidade ou inconsistência nos registros.

[RNF010] Manutenibilidade

O sistema deve possuir estrutura de código organizada que facilite futuras manutenções e atualizações.

## 4.5 Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Requisito Funcional (RF) | Descrição das funcionalidades que o sistema deve executar, representando as ações e comportamentos esperados. |
| Requisito Não Funcional (RNF) | Define características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e disponibilidade. |
| Caso de Uso | Descrição detalhada de uma interação entre um usuário (ator) e o sistema, representando um fluxo de execução de uma funcionalidade. |
| Fluxo de Uso | Sequência de etapas ou ações realizadas por um usuário para cumprir uma tarefa no sistema. |
| Sistema | Plataforma web desenvolvida para gerenciar o transporte estudantil. |
| Validação | Processo de verificação dos dados inseridos no sistema antes de serem salvos. |

## 4.6 Matriz de rastreabilidade horizontal

# 5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Identificação do projeto

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário

Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte

Gerente do Projeto Heleno José

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/04/2026 | Willian Silva - Analista de Requisitos | Elaboração do plano de gerenciamento de custos |

## 5.1 Frequência de avaliação do orçamento

O orçamento será avaliado semanalmente durante o desenvolvimento e mensalmente após a implantação do sistema. O acompanhamento será realizado pelo gerente do projeto, garantindo o controle dos custos e a viabilidade financeira.

## Administração do plano de gerenciamento de custos

### 5.2.1 Responsável pelo plano

O gerenciamento de custos será responsabilidade de Willian Silva (Analista de Requisitos) e Heleno José (Gerente do Projeto), incluindo planejamento e controle orçamentário. Em caso de expansão, essa responsabilidade poderá ser compartilhada com equipe administrativa.

## 5.3 Detalhamento dos custos – recursos

| Item | Descrição | Tipo | Custo (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento do Sistema | Implementação das funcionalidades (front-end, back-end e banco de dados) | Fixo | 8.000,00 |
| UX/UI Design | Criação da interface e experiência do usuário | Fixo | 2.000,00 |
| Levantamento e Modelagem | Análise de requisitos e modelagem do sistema | Fixo | 1.500,00 |

## 5.4 Custos de infraestrutura (mensal)

| Item | Descrição | Tipo | Custo Mensal (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor em Nuvem | Hospedagem do sistema | Fixo | 80,00 |
| Banco de Dados | Serviço de armazenamento e processamento | Fixo | 50,00 |
| Domínio | Registro e manutenção do domínio | Fixo | 5,00 |
| Monitoramento | Ferramentas de logs e disponibilidade | Fixo | 30,00 |

## Custos operacionais (mensal)

| Item | Descrição | Tipo | Custo Mensal (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Suporte Técnico | Atendimento e suporte aos usuários | Variável | 300,00 |
| Manutenção do Sistema | Correções e melhorias contínuas | Variável | 400,00 |
| Marketing e Divulgação | Divulgação do sistema para prefeituras | Variável | 200,00 |

- Investimento Inicial: R$ 11.500,00

- Custo Mensal Operacional: R$ 1.065,00

## 5.6 Análise financeira

O sistema BusConnect apresenta viabilidade como produto digital, podendo ser comercializado por meio de assinatura mensal para prefeituras.

Estimativa de receita:

- Assinatura mensal: R$ 300 a R$ 800

- Taxa de Implantação: R$ 1.000 a R$ 3.000

Com poucos clientes, o sistema já é capaz de cobrir os custos operacionais e gerar retorno financeiro.

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |

# 6 RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE

Projeto BusConnect – Plataforma Inteligente de Gestão de Transporte Universitário

Cliente Prefeituras municipais e secretarias de educação ou transporte

Gerente do Projeto Heleno José

## 6.1 Introdução

Este documento tem como objetivo descrever os testes realizados no sistema BusConnect, incluindo testes de usabilidade e casos de teste, com a finalidade de validar o funcionamento das funcionalidades e a experiência do usuário.

Os testes de usabilidade foram aplicados com o intuito de avaliar a facilidade de interação com o sistema, identificando possíveis dificuldades enfrentadas pelos usuários durante a execução das tarefas.

Já os casos de teste foram definidos para verificar se o sistema atende aos requisitos funcionais especificados, garantindo o correto comportamento das funcionalidades, como cadastro, autenticação, reserva de vagas e controle de presença.

Dessa forma, este documento contribui para a validação do sistema, assegurando sua qualidade, eficiência e aderência às necessidades do projeto.

## 6.2 Teste de usabilidade

### 6.2.1 Objetivo

Avaliar a usabilidade do sistema BusConnect, verificando a facilidade de uso, compreensão das funcionalidades e interação dos usuários com a interface durante a execução de tarefas comuns.

### 6.2.2 Participantes

Os testes foram realizados com três usuários com perfis distintos, dentro da faixa etária de 18 a 38 anos, todos com experiência no uso de smartphones e navegação na internet.

| Usuário | Idade | Escolaridade | Experiência com Internet |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuário 1 | 19 anos | Ensino superior cursando | Uso diário (redes sociais e aplicativos) |
| Usuário 2 | 27 anos | Ensino superior cursando | Uso frequente (estudos e trabalho) |
| Usuário 3 | 35 anos | Ensino superior cursando | Uso diário (trabalho e serviços online) |

### 6.2.3 Cenário de teste

Você é um estudante que utiliza o transporte universitário e precisa acessar o sistema para consultar os ônibus disponíveis e reservar uma vaga.

### 6.2.4 Tarefas

- Realizar login no sistema.

- Visualizar os ônibus disponíveis.

- Selecionar um ônibus.

- Realizar a reserva de vaga.

- Consultar a reserva realizada.

### 6.2.5 Observações dos usuários

| Usuário | Comportamento Observado |
| --- | --- |
| Usuário 1 | Navegou com facilidade, demonstrando familiaridade com interfaces digitais e completou as tarefas rapidamente |
| Usuário 2 | Realizou todas as tarefas sem dificuldades, interagindo de forma segura com o sistema |
| Usuário 3 | Apresentou leve atenção na navegação inicial, mas rapidamente compreendeu o funcionamento e concluiu as tarefas com sucesso |

### 6.2.6 Respostas dos usuários

Pergunta 1: O sistema é fácil de usar?

Usuário 1: Sim, achei bem simples e rápido de entender.

Usuário 2: Sim, a navegação é clara e intuitiva.

Usuário 3: Sim, após o primeiro acesso ficou fácil utilizar.

Pergunta 2: Outras pessoas teriam dificuldade?

Usuário 1: Não, acredito que qualquer pessoa que usa celular conseguiria usar.

Usuário 2: Não, o sistema é bem direto.

Usuário 3: Não, é simples após entender a navegação inicial.

Pergunta 3: O que você mudaria?

Usuário 1: Talvez melhorar a visualização das informações dos ônibus.

Usuário 2: Poderia destacar melhor o botão de reserva.

Usuário 3: Melhorar um pouco a organização inicial da tela.

### 6.2.7 Análise dos resultados

Com base nos testes realizados, observa-se que o sistema apresenta boa usabilidade, sendo considerado simples e intuitivo pelos usuários.

As tarefas propostas foram executadas com sucesso por todos os participantes, sem ocorrência de erros críticos. Pequenas sugestões de melhoria foram identificadas, principalmente relacionadas à organização visual e destaque de elementos na interface.

De forma geral, o sistema demonstrou atender aos requisitos de usabilidade, proporcionando uma experiência satisfatória aos usuários.

## 6.3 Casos de teste

Nesta seção, são apresentados os casos de teste elaborados com base nos requisitos funcionais do sistema. O objetivo é validar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, verificando se o sistema atende às regras definidas. Cada caso de teste foi executado considerando entradas válidas e condições reais de uso. Os resultados obtidos demonstram o comportamento esperado do sistema.

| ID | CT001 |
| --- | --- |
| Título | Cadastro de Estudante |
| Pré-condições | Usuário com acesso ao sistema |
| Valores de Entrada | Nome, login, senha e demais dados obrigatórios válidos |
| Passos |  |
| 1. | Acessar a opção de cadastro de estudante |
| 2. | Preencher os dados obrigatórios |
| 3. | Confirmar o cadastro |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve cadastrar o estudante com sucesso |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Cadastro realizado com sucesso |

| ID | CT002 |
| --- | --- |
| Título | Login no Sistema |
| Pré-condições | Usuário previamente cadastrado |
| Valores de Entrada | Login e senha válidos |
| Passos |  |
| 1. | Acessar a tela de login |
| 2. | Informar login e senha |
| 3. | Confirmar acesso |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve permitir o acesso do usuário |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Login realizado com sucesso |

| ID | CT003 |
| --- | --- |
| Título | Visualizar Ônibus |
| Pré-condições | Usuário autenticado no sistema |
| Valores de Entrada | Nenhum dado específico (apenas acesso ao sistema) |
| Passos |  |
| 1. | Acessar a área de visualização de ônibus |
| 2. | Consultar os ônibus disponíveis |
| 3. |  |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve exibir a lista de ônibus disponíveis |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Lista exibida corretamente |

| ID | CT004 |
| --- | --- |
| Título | Reservar Vaga |
| Pré-condições | Usuário autenticado e ônibus com vagas disponíveis |
| Valores de Entrada | Seleção de um ônibus disponível |
| Passos |  |
| 1. | Selecionar um ônibus |
| 2. | Solicitar reserva |
| 3. | Confirmar operação |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve registrar a reserva com sucesso |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Reserva realizada com sucesso |

| ID | CT005 |
| --- | --- |
| Título | Controle de Capacidade |
| Pré-condições | Ônibus com capacidade máxima atingida |
| Valores de Entrada | Tentativa de reserva em ônibus lotado |
| Passos |  |
| 1. | Selecionar ônibus sem vagas |
| 2. | Tentar realizar reserva |
| 3. | Confirmar operação |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve impedir a reserva |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Reserva bloqueada corretamente |

| ID | CT006 |
| --- | --- |
| Título | Cadastro de Motorista |
| Pré-condições | Administrador autenticado no sistema |
| Valores de Entrada | Dados válidos do motorista |
| Passos |  |
| 1. | Acessar cadastro de motorista |
| 2. | Inserir dados |
| 3. | Confirmar cadastro |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve cadastrar o motorista com sucesso |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Cadastro realizado com sucesso |

| ID | CT007 |
| --- | --- |
| Título | Cadastro de Ônibus |
| Pré-condições | Administrador autenticado |
| Valores de Entrada | Dados do ônibus (capacidade, identificação, etc.) |
| Passos |  |
| 1. | Acessar cadastro de ônibus |
| 2. | Informar dados do veículo |
| 3. | Confirmar cadastro |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve cadastrar o ônibus com sucesso |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Cadastro realizado com sucesso |

| ID | CT008 |
| --- | --- |
| Título | Cadastro de Itinerário |
| Pré-condições | Administrador autenticado |
| Valores de Entrada | Dados de rota e horários |
| Passos |  |
| 1. | Acessar cadastro de itinerário |
| 2. | Inserir informações |
| 3. | Confirmar cadastro |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve cadastrar o itinerário com sucesso |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Cadastro realizado com sucesso |

| ID | CT009 |
| --- | --- |
| Título | Visualização Administrativa |
| Pré-condições | Administrador autenticado |
| Valores de Entrada | Acesso ao painel administrativo |
| Passos |  |
| 1. | Acessar painel administrativo |
| 2. | Visualizar dados do sistema |
| 3. |  |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve exibir corretamente as informações |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Informações exibidas com sucesso |

| ID | CT010 |
| --- | --- |
| Título | Controle de Presença |
| Pré-condições | Administrador autenticado e estudantes cadastrados |
| Valores de Entrada | Seleção de estudante e marcação de presença/ausência |
| Passos |  |
| 1. | Acessar controle de presença |
| 2. | Selecionar estudante |
| 3. | Registrar presença ou ausência |
| ... |  |
| Resultado esperado | O sistema deve registrar corretamente a presença |
| Tipo de Execução | Manual |
| Resultado Real | Presença registrada com sucesso |

## 6.4 Conclusão dos testes

Os testes realizados no sistema BusConnect tiveram como objetivo validar o funcionamento das funcionalidades definidas nos requisitos, bem como avaliar a experiência do usuário durante a utilização da plataforma.

Com base nos testes de usabilidade, observou-se que o sistema apresenta uma interface intuitiva e de fácil navegação, permitindo que usuários realizem suas tarefas sem dificuldades significativas. As pequenas sugestões identificadas estão relacionadas a melhorias visuais e não comprometem o uso do sistema.

Em relação aos casos de teste, todos os requisitos funcionais foram validados com sucesso, apresentando os resultados esperados e demonstrando a consistência das regras de negócio implementadas, especialmente no controle de vagas, reservas e registro de presença.

Dessa forma, conclui-se que o sistema atende aos objetivos propostos, mostrando-se funcional, confiável e adequado às necessidades do projeto, com potencial para futuras melhorias e expansão.

# REFERÊNCIAS

KEYCLOAK. Keycloak Documentation. Disponível em: https://www.keycloak.org/. Acesso em: 16 abr. 2026.

MYSQL. MySQL Documentation. Disponível em: https://www.mysql.com/. Acesso em: 16 abr. 2026.

OPENAPI INITIATIVE. Swagger / OpenAPI Documentation. Disponível em: https://swagger.io/. Acesso em: 16 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SPRING. Spring Documentation. Disponível em: https://spring.io/. Acesso em: 16 abr. 2026.

VUE.JS. Vue.js Documentation. Disponível em: https://vuejs.org/. Acesso em: 16 abr. 2026.

# GLOSSÁRIO

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| API (Interface de Programação de Aplicações) | Conjunto de regras que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou entre o front-end e o back-end. |
| Back-end | Parte do sistema responsável pelo processamento das regras de negócio, lógica e acesso ao banco de dados. |
| Banco de Dados | Estrutura responsável pelo armazenamento, organização e gerenciamento das informações do sistema. |
| Build | Processo de compilação e preparação da aplicação para execução. |
| Deploy | Processo de disponibilizar o sistema em um ambiente para uso dos usuários. |
| Framework | Estrutura que fornece ferramentas e padrões para o desenvolvimento de aplicações. |
| Front-end | Parte do sistema responsável pela interface com o usuário. |
| Hibernate | Framework ORM utilizado para mapear objetos Java para tabelas no banco de dados. |
| Interface | Meio pelo qual o usuário interage com o sistema, incluindo telas e componentes visuais. |
| Keycloak | Ferramenta de gerenciamento de identidade e acesso utilizada para autenticação e autorização. |
| Maven | Ferramenta de gerenciamento de dependências e automação de build para projetos Java. |
| MVP (Produto Mínimo Viável) | Versão inicial do sistema com funcionalidades essenciais para validação da solução. |
| MySQL | Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional utilizado para armazenamento dos dados do sistema. |
| ORM (Mapeamento Objeto-Relacional) | Técnica que realiza a conversão entre objetos da aplicação e registros do banco de dados. |
| REST | Padrão de arquitetura para desenvolvimento de APIs baseado em requisições HTTP. |
| Spring Boot | Framework Java utilizado para desenvolvimento rápido e simplificado de aplicações web. |
| Spring Security | Módulo do Spring responsável pela implementação de autenticação e autorização. |
| Swagger (OpenAPI) | Ferramenta utilizada para documentação e testes de APIs de forma interativa. |
| Vue.js | Framework JavaScript utilizado para construção da interface do usuário. |